# Plan de Correccion y Mejora

Sistema de Gestion de Citas - SENA Bienestar

Fecha: 2/7/2026  |  Estado: En Progreso

# FASE 1: Bugs Criticos (rompen funcionalidad)

## 1.1 - CalendarView.jsx: Import path roto

• Archivo: src/features/appointments/components/CalendarView.jsx (linea 3)

• Problema: El import '../../../../lib/supabase' resuelve fuera del directorio src/.

• Fix: Cambiar a '../../../lib/supabase' (tres niveles, no cuatro).

• Estado: PENDIENTE

## 1.2 - Register.jsx: Faltan inputs de email y contrasena

• Archivo: src/features/auth/pages/Register.jsx

• Problema: El state inicializa email, password, confirmPassword pero no existen inputs en el JSX del Paso 2. El formulario siempre falla con 'La contrasena debe tener al menos 6 caracteres'.

• Fix: Agregar campos email, password y confirmPassword al Step 2 del formulario.

• Estado: PENDIENTE

## 1.3 - Register.jsx: Campos recolectados pero nunca guardados

• Archivo: src/features/auth/pages/Register.jsx (lineas 125-128)

• Problema: document_type, ficha_number, training_program se recolectan en el form pero nunca se envian a signUp().

• Fix: Pasar estos campos en el objeto userData de signUp() y guardarlos en el perfil.

• Estado: PENDIENTE

# FASE 2: Bugs de Validacion / UI

## 2.1 - AppointmentForm: Razon 'opcional' pero requerida

• Archivos: AppointmentForm.jsx (linea 284) + appointment.schema.js (lineas 39-42)

• Problema: El UI dice '(opcional)' pero Zod requiere min(10) caracteres. Tambien mismatch de max length (UI: 250, schema: 500).

• Fix: Hacer el campo reason opcional en Zod con .optional() y ajustar max length a 250.

• Estado: PENDIENTE

# FASE 3: Funcionalidades Incompletas (pendientes)

• 3.1 - ProfileMenu: Editar perfil no persiste en BD

• 3.2 - CoordinationDashboard: Filtros estaticos y valores hardcodeados

• 3.3 - ProfessionalDashboard: Bottom nav placeholder sin handlers

# FASE 4: Infraestructura (pendientes)

• 4.1 - Falta MANUAL-USUARIO.md para scripts de generacion DOCX/PDF

• 4.2 - README.md sigue siendo el generico de Vite

• 4.1 - Crear .env.example

# FASE 5: Tests (pendientes)

• Solo 3 de ~20+ componentes tienen tests (19 tests totales)

• Faltan: Login, Register, AppointmentForm, AppointmentEditForm, AppointmentCard, ProtectedRoute, AuthProvider, hooks, repositorios, admin, dashboard

# Resumen de Prioridad

| # | Tarea | Prioridad | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Fix import CalendarView | Alta | COMPLETADO |
| 1.2 | Inputs email/password Register | Alta | COMPLETADO |
| 1.3 | Guardar campos en registro | Alta | COMPLETADO |
| 2.1 | Unificar reason opcional/requerido | Media | COMPLETADO |
| 3.1 | Persistir edicion de perfil | Media | PENDIENTE |
| 3.2 | Filtros CoordinationDashboard | Media | PENDIENTE |
| 3.3 | Bottom nav ProfessionalDashboard | Baja | PENDIENTE |
| 4.1 | Crear MANUAL-USUARIO.md | Baja | PENDIENTE |
| 4.2 | Actualizar README.md | Baja | PENDIENTE |
| 5.1 | Agregar tests criticos | Media | PENDIENTE |